|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta segunda fase, se avanzó significativamente en la implementación de los módulos definidos en la planificación inicial. Se cumplió la meta principal de integrar el backend (FastAPI + PostgreSQL) con el frontend (React/Vite), logrando la comunicación fluida entre ambos entornos. Entre las tareas cumplidas se destacan: - Creación y validación del sistema de autenticación JWT (registro, login y control de sesiones). - Diseño del módulo de carga de documentos, con validación de formatos (.pdf, .docx, .txt). - Configuración del entorno virtual, dependencias y migraciones en Alembic. Aunque algunas actividades requirieron más tiempo del previsto (principalmente por ajustes en el frontend y compatibilización de dependencias entre Node y Python), se logró mantener el ritmo del sprint planificado. Factores facilitadores: buena comunicación del equipo, uso de GitHub y coordinación por ramas (feature branches). Factores dificultadores: errores técnicos con la instalación de librerías y configuración de entorno (p. ej., PostCSS/Tailwind, node_modules).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la integración del frontend y el backend, especialmente al conectar las peticiones API desde React con los endpoints protegidos del backend. Para enfrentarlas, se aplicaron las siguientes estrategias: - Trabajo colaborativo en sesiones de depuración en VS Code. - División clara de responsabilidades, donde cada integrante asumió un módulo específico. - Uso de herramientas de control de versiones (Git y GitHub) para evitar conflictos en los commits. - Revisión y documentación de errores para generar aprendizaje colectivo. De esta forma, las dificultades se transformaron en oportunidades de aprendizaje técnico y organizacional.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido constante y comprometido. He logrado consolidar el conocimiento técnico en áreas clave del backend (autenticación, ORM, migraciones) y fortalecer la comunicación con el equipo. Aspectos positivos: - Capacidad de resolver errores de configuración complejos. - Organización del código y documentación clara de dependencias. - Contribución activa a las decisiones técnicas y arquitectónicas. Aspectos para mejorar: - Gestionar mejor los tiempos en las pruebas integradas. - Profundizar en el testeo automatizado de endpoints.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Luego del trabajo realizado, las principales inquietudes están relacionadas con: - Optimización del rendimiento del modelo de IA para generar resúmenes más precisos. - Cómo estructurar la fase de pruebas de usuario final y definir métricas de evaluación (usabilidad, tiempo de respuesta, exactitud de resúmenes). - Mejores prácticas para desplegar el sistema completo (frontend + backend + base de datos) en un entorno de producción estable. Me gustaría recibir retroalimentación sobre estrategias de testing y despliegue seguro, considerando que el proyecto pronto entrará en la fase de presentación y evaluación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo considera que la distribución actual de tareas ha sido efectiva. Cada integrante se ha especializado en un área: - Backend: Martín Orellana - Frontend: Luis Olivares - Inteligencia Artificial y lógica adaptativa: Sebastián Gallardo No obstante, se plantea incorporar nuevas actividades de validación y documentación técnica, como pruebas unitarias en el backend y un manual de usuario para cierre de proyecto. Estas tareas se repartirán en el próximo sprint para mantener la coherencia y calidad del entregable final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido altamente colaborativo y ordenado. El equipo ha mostrado compromiso, adaptabilidad y una comunicación clara a lo largo de la fase. El uso de metodologías ágiles, principalmente Scrum, permitió mantener control sobre los avances y entregas parciales. Aspectos positivos: - Excelente coordinación entre roles. - Reuniones frecuentes para revisión de código y decisiones conjuntas. - Actitud proactiva ante los desafíos técnicos. Aspectos a mejorar: - Planificar con más anticipación las pruebas integradas y tiempos de despliegue. - Mantener un control más estricto de versiones en los merges de Git.