# Registro de Retrospectivas – Proyecto StudyForge

Este documento resume las retrospectivas realizadas al finalizar cada sprint del proyecto StudyForge, gestionado bajo la metodología Scrum entre el 01-09-2025 y el 23-11-2025.

## Sprint 1 (01-09-2025 – 14-09-2025)

Objetivo del sprint: Definir visión del producto, levantar requisitos, modelar primeros casos de uso y acordar la arquitectura base de StudyForge.

### ¿Qué salió bien?

- Se definió claramente el problema a resolver: carga excesiva de material de estudio y poco tiempo para preparar resúmenes y evaluaciones.

- Se acordó la visión del producto y el alcance del MVP, alineado con las restricciones del proyecto de título.

- Se eligió el stack tecnológico (FastAPI, React, PostgreSQL, OpenAI) y se definió la arquitectura cliente–servidor.

- Se levantaron los casos de uso principales y se elaboró un primer backlog de historias de usuario.

### ¿Qué se puede mejorar?

- La estimación de esfuerzo fue muy general; algunas historias estaban demasiado grandes.

- Faltó documentar de inmediato algunas decisiones técnicas (por ejemplo, estructura de carpetas del backend).

- No se reservaron bloques de tiempo específicos para el trabajo individual, lo que generó días sin avance.

### Acciones de mejora acordadas

- Dividir historias muy grandes en historias más pequeñas y manejables para los siguientes sprints.

- Formalizar la documentación de decisiones arquitectónicas clave (ADR simples).

- Bloquear horas fijas a la semana para trabajo de proyecto y revisarlas en cada planning.

## Sprint 2 (15-09-2025 – 28-09-2025)

Objetivo del sprint: Implementar la base de datos, el modelo de dominio inicial y los primeros endpoints de autenticación y gestión de documentos.

### ¿Qué salió bien?

- Se configuró correctamente PostgreSQL y el esquema base de la base de datos para StudyForge.

- Se implementaron los modelos principales de backend (usuarios, documentos, espacios de estudio).

- Se configuró el proyecto backend con FastAPI, SQLAlchemy y migraciones con Alembic.

- El endpoint de registro e inicio de sesión quedó funcionando de extremo a extremo.

### ¿Qué se puede mejorar?

- Se invirtió más tiempo del planificado en permisos y configuración de roles de base de datos.

- Algunos cambios de esquema se hicieron directo en la base de datos antes de definir la migración formal.

- No todos los miembros del equipo se sintieron igual de cómodos con SQLAlchemy al inicio.

### Acciones de mejora acordadas

- Definir la regla de 'todo cambio de esquema pasa por migración Alembic' antes de tocar la BD.

- Crear una breve guía interna de uso de SQLAlchemy y Alembic para el equipo.

- En los siguientes sprints, detectar temprano impedimentos relacionados a infraestructura y pedir ayuda antes.

## Sprint 3 (29-09-2025 – 12-10-2025)

Objetivo del sprint: Completar el módulo de documentos: subida de archivos, validación de tipos, asociación a espacios de estudio y extracción de texto.

### ¿Qué salió bien?

- Se implementó la subida de documentos con validación de tamaño y tipo de archivo.

- Se incorporó la validación mediante 'magic numbers' para detectar tipos reales de archivos.

- Se desarrolló la extracción de texto para TXT, PDF y DOCX.

- Se logró asociar documentos a espacios de estudio desde el backend de forma consistente.

### ¿Qué se puede mejorar?

- Hubo más re trabajo de lo esperado en manejo de errores de lectura de PDF (casos escaneados o corruptos).

- El frontend aún no consumía todos los endpoints, lo que retrasó pruebas integradas.

- No se consideraron desde el principio los límites de almacenamiento por usuario, se agregaron después.

### Acciones de mejora acordadas

- Definir casos de error típicos (archivo ilegible, tipo incorrecto, tamaño excedido) y tratarlos de forma estándar.

- Iniciar pruebas de integración frontend–backend tan pronto exista un endpoint mínimamente estable.

- Registrar explícitamente las cuotas de almacenamiento desde la etapa de diseño para futuros cambios.

## Sprint 4 (13-10-2025 – 26-10-2025)

Objetivo del sprint: Integrar la IA para la generación de resúmenes y dejar operativo el módulo de resúmenes en StudyForge.

### ¿Qué salió bien?

- Se integró la API de OpenAI para generar resúmenes a partir del texto extraído de los documentos.

- Se diseñó e implementó el flujo de chunking para documentos extensos, generando resúmenes parciales y uno global.

- Se implementó el almacenamiento de resúmenes en la base de datos, con referencia a los documentos de origen.

- Se manejaron adecuadamente errores de IA (timeout, formato inválido) devolviendo códigos HTTP apropiados al frontend.

### ¿Qué se puede mejorar?

- Hubo iteraciones adicionales en el prompt hasta conseguir resúmenes suficientemente claros.

- En algunos momentos se probaron cambios directamente en el entorno principal sin aislar pruebas de IA.

- El tiempo de respuesta de la IA impactó la percepción de rendimiento cuando los documentos eran muy grandes.

### Acciones de mejora acordadas

- Definir y versionar explícitamente los prompts utilizados para cada caso de uso.

- Establecer un entorno de pruebas para experimentar con prompts sin afectar la aplicación principal.

- Comunicar tiempos de espera al usuario mediante indicadores de carga y mensajes claros en la interfaz.

## Sprint 5 (27-10-2025 – 09-11-2025)

Objetivo del sprint: Implementar la generación de quizzes con IA, la resolución de quizzes y el cálculo de resultados.

### ¿Qué salió bien?

- Se implementó la generación de quizzes con IA en formato JSON estructurado (preguntas, alternativas, respuesta correcta).

- Se desarrolló el modelo de datos para quizzes, preguntas e intentos, con buena trazabilidad.

- Se implementó el flujo para resolver quizzes, registrar respuestas y calcular el puntaje.

- El frontend incorporó una experiencia fluida para resolver quizzes, con feedback inmediato al usuario.

### ¿Qué se puede mejorar?

- La validación del JSON devuelto por la IA requirió varios ajustes hasta quedar robusta.

- Se subestimó el esfuerzo de diseñar una buena experiencia de usuario para la resolución de quizzes.

- Algunos errores se detectaron recién en pruebas integradas, lo que pudo haberse visto antes con pruebas unitarias.

### Acciones de mejora acordadas

- Mantener validaciones estrictas de formato al consumir respuestas de la IA y registrar logs de errores.

- Definir prototipos de UX antes de implementar interacciones complejas en frontend.

- Incrementar el uso de pruebas automatizadas en partes críticas (cálculo de resultados, registro de intentos).

## Sprint 6 (10-11-2025 – 23-11-2025)

Objetivo del sprint: Refinar la experiencia de usuario, agregar estadísticas básicas, pulir la seguridad y preparar la demo final.

### ¿Qué salió bien?

- Se implementó el historial de intentos y estadísticas por espacio de estudio.

- Se mejoró la interfaz gráfica para que el flujo subir → resumir → quizz → resultados sea más intuitivo.

- Se revisó la seguridad (auth, verificación de ownership, manejo de errores) y se endurecieron varios puntos.

- Se preparó una demo estable y coherente para la presentación ante la comisión.

### ¿Qué se puede mejorar?

- Algunas mejoras de diseño visual se incorporaron tarde por priorizar funcionalidades.

- La documentación técnica se terminó cerca de la fecha límite.

- No todas las ideas de mejoras (como dashboards más avanzados) pudieron entrar en el alcance del MVP.

### Acciones de mejora acordadas

- En futuros proyectos, reservar explícitamente capacidad de sprint para mejoras visuales y usabilidad.

- Avanzar en paralelo documentación y desarrollo, evitando acumular todo al final.

- Registrar en el backlog las mejoras no incluidas en el MVP como trabajo futuro del producto.