Acta de cierre del Proyecto

1. Antecedentes Generales

Proyecto: StudyForge - Asistente de estudio impulsado por IA
Metodología: ágil
Duración total: Agosto 2025 – Diciembre 2025
Equipo:

- Martín Orellana - Backend Developer / Product Owner

- Luis Olivarez - Frontend Developer

- Sebastian Gallardo - Scrum Master

Carrera: Ingeniería en Informática

Tipo de proyecto: Proyecto de Título (Capstone)

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar una plataforma web que apoye el proceso de estudio mediante inteligencia artificial, capaz de:

- Analizar los documentos en distintos formatos para la subida (PDF, Word, PPTX, TXT).

- Generar resúmenes automáticos y quizzes adaptativos para estudiar con más facilidad sin estrés.

- Permitir la gestión segura de usuarios y almacenamiento persistente de materiales.

El propósito principal fue crear una herramienta que optimice la comprensión de contenidos educativos mediante automatización, accesibilidad y personalización del aprendizaje.

## 3. Alcance final

| Módulo | Funcionalidades entregadas | Estado |
| --- | --- | --- |
| AuthModule | Registro y Login con cifrado Argon2 y JWT | Implementado |
| UploadModule | Carga de documentos PDF, DOCX y TXT con validaciones | Implementado |
| AIService | Generación de resúmenes automáticos y quizzes adaptativos | Implementado |
| ProgressModule | Seguimiento del avance y resultados por usuario | Implementado |
| UI / UX | Diseño coherente (Tailwind + React) con experiencia moderna | Completado |
| Base de datos | Esquema con migraciones Alembic y PostgreSQL | Completado |

## 4. Resúmenes de Sprints

| Sprints | Periodo | Objetivos | Entregables clave | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Septiembre | Crear el esqueleto del sistema (Walking Skeleton) | Estructura base backend + frontend + DB | Finalizado |
| Sprint 2 | Octubre | Autenticación y subida de documentos | AuthModule + UploadModule | Finalizado |
| Sprint 3 | Noviembre | Integración de IA(Quizzes y resúmenes) | AIService + Open AI API /ai/summarize + /ai/quiz | Finalizado |
| Sprint 4 | Diciembre | Dashboard y release final | UI de resultados + ajustes + documentación | Parcial |

## 5. Cumplimiento de objetivos

- Cobertura funcional: 95%

- Historias de usuario completadas: 18 de 19

- Tasa de éxito de pruebas unitarias: 100%

- Desviación del cronograma: ±3 días (por calibración del modelo IA)

- Bugs críticos al cierre: 0

- Entrega en tiempo y forma:

## 6. Lecciones aprendidas

| Categoría | Lecciones aprendidas | Acción futura |
| --- | --- | --- |
| Planificación | La estimación inicial de tiempos de IA fue optimista | Incluir buffer de riesgo en sprints futuros |
| Comunicación | Las dailies cortas mejoran el foco técnico | Mantener límite de 15 minutos para stand-ups |
| Tecnología | FastAPI y React simplificaron la integración fullstack | Mantener stack tecnológico actual |
| Gestión del conocimiento | La documentación en Git fue eficiente | Estandarizar plantillas de documentación técnica |

## 7. Evaluación del equipo

| Rol | Evaluación | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Martín Orellana) | Excelente | Lideró las definiciones técnicas y mantenimientos del backend |
| Scrum Master (Sebastian Gallardo) | Excelente | Facilitó retrospectivas y priorización de backlog |
| Frontend Developer (Luis Olivarez | Muy Bueno | Implementa interfaz y validaciones visuales con coherencia de diseño |

## 8. Entregables finales

- Código fuente completo (Frontend + Backend).

- Documentación técnica (API, Arquitectura, Plan de pruebas, Roadmap).

- Burndown Charts y métricas de avance.

- Informe final y acta de cierre.

- Presentación de demo funcional (Release 1.0).

## 9. Conclusiones

El proyecto StudyForge logró cumplir con los objetivos establecidos, entregando un producto funcional, escalable y alineado con buenas prácticas de desarrollo ágil.

El equipo demostró una correcta aplicación del marco Scrum, alcanzando entregas incrementales de valor y manteniendo una comunicación fluida.

La solución presentada tiene potencial para evolución futura y despliegue en entornos académicos reales.