Informe de Retrospectiva final - StudyForge

## 1. Contexto General del Proyecto

El desarrollo del proyecto Capstone StudyForge - Asistente de estudio impulsado por IA se llevó a cabo bajo un enfoque hacia la metodología ágil utilizando el marco Scrum, a lo largo de cuatro sprints comprendidos entre septiembre y noviembre de 2025.
El propósito del proyecto fue diseñar e implementar una plataforma web que apoye el aprendizaje autónomo de los estudiantes, transformando materiales académicos (PDF, Word, PPTX, Texto) en resúmenes claros y quizzes adaptativos mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Durante los cuatro sprints, el equipo conformado por Martín Orellana (Backend / Product Owner), Luis Olivarez (Frontend Developer) y Sebastian Gallardo (Scrum Master), trabajó en la construcción incremental del sistema, desde el esqueleto funcional (walking skeleton) hasta la versión estable del producto mínimo viable.
A lo largo del proceso, el equipo adoptó prácticas ágiles de planificación iterativa, revisión continua, integración temprana y mejora constante.

## 2. Metodología y dinámica de trabajo

La metodología Scrum permitió organizar el trabajo en sprints quincenales, cada uno con una meta clara y entregables verificables.
El ciclo ágil se estructuró en tres momentos esenciales:

- Planificación de Sprints:
En esta etapa se definieron las historias de usuario priorizadas del Product Backlog, estimando esfuerzo en story points y determinando el objetivo de valor a alcanzar.

- Ejecución e integraciones continuas:
Cada integrante asumió responsabilidades específicas según su rol. Se realizaron daily meetings breves (10–15 minutos) para sincronizar avances, resolver bloqueos y ajustar prioridades.
Se utilizó Git y GitHub como repositorio principal, con manejo de ramas por funcionalidad (feature branches) y commits normalizados en español técnico.

- Revisiones y retrospectivas del proyecto:
 Al término de cada sprint se llevaron a cabo revisiones de producto (demo funcional) y retrospectivas de equipo. Estas reuniones fueron clave para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en el proceso.

Herramientas utilizadas durante el desarrollo:

- Visual Studio Code, FastAPI, Vite, JS, PostgreSQL, Tailwind CSS y Alembic.

- GitHub Projects para control del backlog

- Burndown Charts y métricas de velocidad para seguimiento del progreso.

## 3. Análisis del Proceso

### 3.1. Fortalezas del equipo

- Comunicación y colaboración efectiva: El equipo mantuvo una comunicación fluida y transparente, lo que permitió resolver bloqueos rápidamente y evitar retrabajos.

- Claridad en los roles: Cada miembro comprendió su responsabilidad dentro del flujo ágil, respetando el liderazgo técnico del Product Owner y la facilitación del Scrum Master.

- Evolución del producto incremental: En cada sprint se entregó valor tangible y funcional. El progreso fue visible, medible y bien documentado.

- Madurez técnica: El uso de herramientas modernas y eficientes (FastAPI, Vite, Tailwind) favoreció un desarrollo limpio, modular y escalable.

### 3.2. Dificultades enfrentadas durante el proyecto

- Curva de aprendizaje inicial: Durante el primer sprint surgieron complicaciones con la configuración de entornos y dependencias (Tailwind, PostCSS, Alembic), lo cual demandó tiempo extra.

- Gestión de tiempo y coordinación: La compatibilidad de horarios entre los integrantes fue un reto constante, requiriendo flexibilidad y trabajo asincrónico.

- Procesamiento IA: El ajuste del servicio de resúmenes y quizzes implicó comprender la interacción entre backend y los modelos de lenguaje, lo que extendió algunas pruebas del Sprint 3.

- Documentación transversal: Mantener la documentación al día mientras se desarrollaba código fue un desafío continuo, aunque finalmente se resolvió integrando plantillas y automatización.

### 3.3. Lecciones clave del equipo

El equipo ha comprendido que la agilidad no radica solo en la rapidez, sino en la adaptabilidad y comunicación continua.
La importancia de entregar valor constante, mantener el backlog priorizado y revisar resultados con autocrítica fueron pilares fundamentales.
Además, se fortaleció la comprensión sobre cómo integrar la IA en sistemas reales, abordando tanto los aspectos técnicos como los éticos y de privacidad.

## 4. Evaluación de los sprints

| Sprints | Objetivo | Resultados | Reflexiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Crear la base estructural del sistema (Walking Skeleton) | Se consolidó la arquitectura inicial y la conexión entre capas | Sentó las bases sólidas para todo el desarrollo posterior |
| Sprint 2 | Implementar autenticación (JWT + Argon2) y subida de documentos | Flujo completo de usuario funcional | Se logró la integración front–back y validación de sesiones |
| Sprint 3 | Integrar el servicio de IA (resúmenes y quizzes) | Funcional operativa y estable | Demostró la capacidad del equipo para aplicar IA real en entorno web |
| Sprint 4 | Refinar UX/UI y documentar todo el sistema | Parcial, pero con entrega final completa | Se alcanzó un alto nivel de madurez técnica y estética |

## 5. Valor obtenido

El producto final representa un asistente de estudio inteligente, que transforma archivos en material didáctico interactivo.
A nivel pedagógico, StudyForge ofrece un aporte real a la educación digital, promoviendo el aprendizaje autónomo con herramientas adaptadas al ritmo de cada estudiante.
A nivel técnico, el equipo consiguió una arquitectura sólida, segura y escalable, aplicando buenas prácticas de desarrollo moderno (modularidad, versionamiento, separación de responsabilidades y validaciones robustas).

El valor obtenido no se limita al resultado funcional, sino también a la madurez profesional adquirida:
el equipo experimentó un ciclo ágil completo, aplicó estimaciones realistas, gestionó un backlog complejo y entregó incrementos de software medibles.

## 6. Conclusiones Finales

El proyecto StudyForge es el resultado de un proceso iterativo exitoso, guiado por la colaboración, la autogestión y la mejora continua.
El uso de Scrum permitió al equipo adaptarse ante imprevistos y mantener la motivación alta a lo largo del desarrollo.
Cada sprint significó una oportunidad de aprendizaje técnico y humano, consolidando habilidades de planificación, comunicación y liderazgo.

El producto alcanzó el nivel de MVP funcional, cumpliendo con los objetivos propuestos en el acta de inicio y superando las expectativas en cuanto a estabilidad y calidad visual.
El enfoque ágil demostró ser el camino adecuado para un equipo reducido pero comprometido, que prioriza la entrega de valor y la calidad por sobre la cantidad.

Finalmente, se concluye que el proyecto cumplió plenamente con los criterios de éxito definidos:

- Producto funcional validado.

- Documentación técnica y metodológica completa.

- Cumplimiento del cronograma dentro de los márgenes previstos.

- Equipo cohesionado y con aprendizaje significativo para futuros desafíos profesionales.

## 7. Reflexión personal del equipo

Este proyecto no solo fue un desafío técnico, sino una experiencia de crecimiento humano.Lo que aprendimos de este proyecto Capstone es que la agilidad no es correr más rápido, sino avanzar juntos, paso a paso con propósito.
Cada error, cada iteración y cada retrospectiva fueron peldaños hacia una versión mejor de nosotros mismos como desarrolladores y como equipo.