Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de proyecto:

| Proyecto | StudyForge — Asistente de estudio con IA |
| --- | --- |

Información de la reunión:

| Fecha | 13/09/2025 |
| --- | --- |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 — “Walking Skeleton |
| Personas convocadas a la reunión | - Martín Orellana (Product Owner / Backend Developer) - Luis Olivarez (Frontend Developer) - Sebastián Gallardo (Scrum Master / IA Developer) |
| Personas que asistieron a la reunión | - Martín Orellana - Luis Olivarez - Sebastián Gallardo |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se completó la integración entre el backend (FastAPI) y el frontend (React + Tailwind). - Se logró la autenticación funcional con JWT y validación de usuarios. - El endpoint /files permite subir documentos PDF, Word y TXT con validaciones de tamaño y formato. - Se configuró correctamente el entorno local de desarrollo con control de versiones Git y CI/CD básico. Comunicación efectiva entre miembros del equipo mediante reuniones breves diarias. | - Algunos commits y merges generaron conflictos de rama debido a falta de sincronización. - El equipo tuvo dificultades iniciales para configurar variables de entorno y dependencias en distintos sistemas operativos. - Falta de claridad en la asignación de tareas durante los primeros días del sprint. - Se detectaron pequeños problemas visuales en la UI del login y formulario de carga de archivos. - No se documentaron de inmediato algunos cambios en el backend. | - Definir un flujo de commits estándar y realizar revisiones de ramas cada 48 horas. - Consolidar una guía rápida de instalación y configuración del entorno para evitar diferencias entre máquinas. - Implementar Daily Scrums más estructurados (máx. 15 minutos) con registro de acuerdos. - Establecer una plantilla unificada para documentación técnica en Markdown dentro del repositorio. - Asignar una persona encargada de QA para validar la funcionalidad antes de cada commit en la rama principal. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.